附件

常德市建筑市场监管公共服务平台项目业绩信息表

项目名称：鼎城区2022年渔业绿色循环发展试点工程项目

工程编号：

| 项目基本信息（对照立项批复填写） | 建设单位 | 常德市鼎城区畜牧水产事务中心 | 企业信用代码 | 124307030064105291 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具体地点 | 鼎城区红云街道隆阳西路476号 |  |  |
|  | 投资类型 | 上级专项资金 | 项目类别 | 环保工程 |
|  | 建设工程规划许可证编号 |  |  |  |
|  | 立项文号 |  |  |  |
|  | 立项批准机关 | 湖南省农业农村厅 |  |  |
|  | 立项批复时间 | 2022/8/17 | 立项机关级别 | 省级 |
|  | 总面积 （平方米） |  | 总投资 （万元） | 项目计划总投资8350万元，资金来源为上级专项财政资金，招标控制价20878551.28元。 |
|  | 建设性质 |  | 工程用途 |  |
|  | 建设规模 | 项目建设总规模共8350亩(郭家铺养殖基地2650亩、牛鼻滩甲鱼养殖基地3180亩、十美堂镇商品鱼养殖基地2520亩)。 |  |  |
|  | 计划开工 | 2023/02/06 | 计划竣工 | 2024/01/20 |

审核部门（公章）：                      审核人（签字）：

| 施工单位招投标信息（对照中标通知书填写） | 中标通知书编号 |  | 开标时间 | 2022/12/22 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中标金额 (万元) | 2052.997504 | 面积(平方米) |  |
|  | 发包单位名称 | 常德市鼎城区畜牧水产事务中心 | 中标单位名称 | 湖南润万环保科技有限公司 |
|  | 招标代理机构 | 湖南省天平项目管理有限公司 | 联合体承包单位名称 |  |
|  | 项目负责人 | 姚培生 | 项目负责人证书编号 | 湘243002082920 |
|  | 工程概况 | 项目建设总规模共8350亩。池塘清淤，生态池护坡、整修排渠，整修砼机耕路、泥结碎石路，新建混凝土坝、机泵、闸门、生态浮床，栽植水生植物，投放蚌、螺、鲢鱼等，购安罗茨风机、增氧机、球形摄像机、投饵机等。具体施工内容详见本工程的工程量清单及图纸。 |  |  |
|  | 中标范围 | 池塘清淤，生态池护坡、整修排渠，整修砼机耕路、泥结碎石路，新建混凝土坝、机泵、闸门、生态浮床，栽植水生植物，投放蚌、螺、鲢鱼等，购安罗茨风机、增氧机、球形摄像机、投饵机等。具体施工内容详见本工程的工程量清单及图纸。 |  |  |
| 监理单位招投标信息（对照中标通知书填写） | 中标通知书编号 |  | 中标单位 | 湖南省经建工程项目管理有限公司 |
|  | 招标代理机构 |  | 招标方式 |  |
|  | 开标时间 |  | 中标记录登记时间 |  |
|  | 项目负责人 | 刘万品 | 项目负责人身份证号码 | 4307**********7179 |
|  | 项目负责人注册类型及等级 | 注册监理工程师 | 项目负责人证书编号 | 44012906 |
|  | 开工日期 |  | 竣工日期 |  |
|  | 中标金额 |  | 总工期 |  |
|  | 工程概况 |  |  |  |
|  | 中标范围 |  |  |  |

审核部门（公章）：                      审核人（签字）：

| 施工图审查信息（对照施工图审查备案表填写） | 施工图审查合格书编号 |  | 审查完成日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设计单位名称 |  | 设计单位企业信用代码 |  |
|  | 勘察单位名称 |  | 勘察单位企业信用代码 |  |
|  | 施工图审查机构名称 |  | 施工图审查机构企业信用代码 |  |
|  | 建设规模 |  |  |  |

审核部门（公章）：                      审核人（签字）：

| 施工合同信息（对照施工合同填写） | 合同名称 | 鼎城区2022年渔业绿色循环发展试点工程建设项目工程总承包合同 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合同类别 | 建设项目工程总承包合同 | 承包单位 | 湖南润万环保科技有限公司 |
|  | 合同编号 |  | 合同金额 （万元） | 2052.997504 |
|  | 项目负责人 | 姚培生 | 身份证号码 | 4509**********1698 |
|  | 建设规模 | 项目建设总规模共8350亩。池塘清淤，生态池护坡、整修排渠，整修砼机耕路、泥结碎石路，新建混凝土坝、机泵、闸门、生态浮床，栽植水生植物，投放蚌、螺、鲢鱼等，购安罗茨风机、增氧机、球形摄像机、投饵机等。具体施工内容详见本工程的工程量清单及图纸。 |  |  |
|  | 合同承包内容 | 项目建设总规模共8350亩。池塘清淤，生态池护坡、整修排渠，整修砼机耕路、泥结碎石路，新建混凝土坝、机泵、闸门、生态浮床，栽植水生植物，投放蚌、螺、鲢鱼等，购安罗茨风机、增氧机、球形摄像机、投饵机等。具体施工内容详见本工程的工程量清单及图纸。 |  |  |
|  | 合同签订日期 | 2023/01/06 | 记录登记时间 |  |
|  | 计划开工日期 | 2023/02/06 | 计划竣工日期 | 2024/01/20 |
|  | 合同工期 | 150天 | 质量目标 | 合格 |
| 监理合同信息（对照监理合同填写） | 合同编号 |  | 合同名称 | 常德市鼎城区 2022 年渔业绿色循环发展试点工程监理委托合同 |
|  | 承包单位 | 湖南省经建工程项目管理有限公司 | 签订日期 | 2023/1/9 |
|  | 合同金额 | 20万元 | 合同记录登记时间 |  |
|  | 计划开工日期 | 2023/2/3 | 计划竣工日期 | 2023/7/3 |
|  | 合同工期 | 150天 | 质量目标 |  |
|  | 建设规模 | 鼎城区三个乡镇连片池塘共计8350亩的尾水改造 |  |  |
|  | 合同承包内容 | 施工阶段质量、进度、投资控制、安全监理、合同管理及相关工佐协调 |  |  |

审核部门（公章）：                      审核人（签字）：

| 施工许可信息（对照施工许可、开工报告填写） | 工程名称 | 鼎城区 2022年渔业绿色循环发展试点工程项目 |  |  | 施工许可证编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工企业 | 湖南润万环保科技有限公司 |  |  | 监理企业 | 湖南省经建工程项目管理有限公司 |  |  |
|  | 设计企业 | 湖南农晟工程设计咨询有限公司 |  |  | 设计项目负责人 | 郑州 |  |  |
|  | 勘察企业 |  |  |  | 勘察项目负责人 |  |  |  |
|  | 合同金额（万元） | 2052.997504 |  |  | 面积（平方米） |  |  |  |
|  | 发证日期 |  |  |  | 合同工期 | 150日历天 |  |  |
|  | 合同开工日期 | 2023/02/06 |  |  | 合同竣工日期 | 2024/01/20 |  |  |
|  | 建设规模 | 项目建设总规模共8350亩。池塘清淤，生态池护坡、整修排渠，整修砼机耕路、泥结碎石路，新建混凝土坝、机泵、闸门、生态浮床，栽植水生植物，投放蚌、螺、鲢鱼等，购安罗茨风机、增氧机、球形摄像机、投饵机等。具体施工内容详见本工程的工程量清单及图纸。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 | 姚培生 |  |  | 项目负责人身份证号码 | 4509**********1698 |  |  |
|  | 项目负责人证书编号 | 湘243002082920 |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 | 谢林 |  |  | 技术负责人身份证号码 | 4307**********6856 |  |  |
|  | 技术负责人证书编号 | B08211010000003613 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总监理工程师 | 刘万品 |  |  | 总监理工程师身份证号码 | 4307**********7179 |  |  |
|  | 总监理工程师证书编码 | 44012906 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单项工程1 |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |
|  | 单项工程2 |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |
|  | 单项工程3 |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |

审核部门（公章）：                      审核人（签字）：

| 竣工验收备案信息（对照竣工验收备案表填写，非房建市政工程对照竣工验收报告填写） | 竣工验收备案编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实际造价 （万元） | 2052.997504 |  |  | 实际面积 （平方米） |  |  |  |
|  | 实际建设规模 | 建设规模为3个实施片区(湘云片区、硕展片区、十美堂片区)，共8350亩的范围。 主要内容包含池塘清淤，生态池护坡、整修排渠，整修砼机耕路、泥结碎石路，新建混凝土坝、机泵、闸门、生态浮床，栽植水生植物，投放蚌、螺、鱼等，以及购安罗茨风机、增氧机、球形摄像头、投饵机等。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际开工 日期 | 2023/02/06 |  |  | 竣工验收 备案日期 | 2024/1/30 |  |  |
|  | 实际竣工 日期 | 2024/01/20 |  |  | 结构体系 |  |  |  |
|  | 单项工程1 |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |
|  | 单项工程2 |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |
|  | 单项工程3 |  | 建筑面积（平方米） |  | 地上/下层数 |  | 高度（米） |  |

审核部门（公章）：                      审核人（签字）：

| 施工现场关键岗位人员信息表（含施工和监理单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 岗位类型 | 姓名 | 身份证号码 | 证书编号 |
| 湖南润万环保科技有限公司 | 项目经理 | 姚培生 | 4509**********1698 | 湘243002082920 |
| 湖南润万环保科技有限公司 | 技术负责人 | 谢林 | 4307**********6856 | B08211010000003613 |
| 湖南润万环保科技有限公司 | 施工员 | 邱建发 | 4324**********6950 | 0432110400017000447 |
| 湖南润万环保科技有限公司 | 安全员 | 孔祥政 | 4324**********2336 | 0432020294317015773 |
| 湖南润万环保科技有限公司 | 质量员 | 唐美英 | 4307**********3522 | 0432010694318003565 |

| 设计人员信息表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 承担角色 | 姓名 | 身份证号码 | 执业印章号 | 专业 |
| 湖南农晟工程设计咨询有限公司 | 项目负责人 | 郑州 |  |  |  |

注：两份表格均对照关键岗位任命文件查询，并通过监管平台比对。

审核部门（公章）：                      审核人（签字）：